Отчет

о реализации  муниципальной долгосрочной  целевой программы «Развитие инфраструктуры  города Волгодонска на период 2011-2013 годы» за 1 квартал 2011 года.

Программа разработана в соответствии постановлением Администрации города Волгодонска от 27.08.2010 №2142 «О разработке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годы» (далее – Программа).

Основными целями  Программы являются:

-создание безопасных и благоприятных условий проживания, обеспечение прав и законных интересов граждан при предоставлении жилищных и коммунальных услуг, отвечающих требованиям установленных стандартов;

- создание безопасных и благоприятных условий для движения автотранспорта и пешеходов;

- создание устойчиво функционирующей,  эффективной и доступной для всех слоев   населения  системы городского  пассажирского транспорта общего пользования на основе формирования в муниципальном образовании рынка услуг, регулируемого   в интересах общества.

На 1 квартал 2011 года   на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры  города Волгодонска на период 2011-2013 годы» (далее - Программа) предусмотрено 40539,3 тыс. рублей. Фактические расходы составили 31560,8 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 77,9. Фактическое освоение средств по подпрограммам распределяется в соответствии с приложением № 1.

Программа включает в себя 4 подпрограммы.

1.Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами в городе Волгодонске».

Выполнение целевых показателей подпрограммы  приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по долгосроч-ной целевой программе | на 1 квартал | на отчетный год | на 1 квартал (профи-нансиро-вано) | на 1 квартал (факти-чески выпол-нено) |
| 1 Подпрограмма« Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами в городе Волгодонске» |
| 1.Количество многоквартирных домов (МКД), в которых выполнен капитальный ремонт | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2.Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета: | % |  |  |  |  |  |
| - холодная вода | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 73,6 |
| - горячая вода | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 45,3 |
| - тепловая энергия | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 35,0 |
| - газ (по индивидуальным приборам учета) | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 6,0 |
| 3.Готовность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 0 |
| 4.Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | % | 96,9 | 94,5 | 96,9 |  | 83,3 |
| 5.Обеспечение многоквартирных домов пандусами для перемещения инвалидных колясок от обращений граждан | % | 100 |  | 100 |  | 0 |
| 6.Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа | % | 80 |  | 80 |  | 80 |
| 7.Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами – управление товариществом собственников жилья | % | 20 |  | 20 |  | 20 |
| 8.Количество многоквартирных домов (МКД), в которых выполнен капитальный ремонт лифтов | шт. | 38 | 17 | 38 | 0 | 12 |
| 9.Количество победителей городских смотров-конкурсов | шт. | 15 |  | 15 |  | 0 |
| 10.Количество МКД, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов | шт. | 107 |  | 107 |  | 0 |

На 1 квартал 2011 год по данной подпрограмме предусмотрены средства в сумме 2695,6 тыс. руб. В 1 квартале фактически средства не освоены по следующим причинам:

1.1 Капитальный ремонт лифтов: На 1 квартал 2011 года было  предусмотрено 2555,6 тыс.руб. Фактически средства не освоены по причине задержки разработки сметной документации и заключения договоров в связи с вступлением в силу  нового «Технического регламента о безопасности лифтов», утвержденного постановлением Правительством РФ от 14.10.2010 №782  и отсутствием новых опубликованных ГОСТов, заменяющих отдельные разделы «Правил устройства безопасной эксплуатации лифтов».

По состоянию на 01.04.11г. фактически работы выполнены на общую сумму 1366,136 тыс.руб., что составляет 53,5% от запланированных средств. Отремонтировано 12 лифтов.

1.2 Восстановление деформационных швов:

На 1 квартал 2011 года долгосрочной целевой программой было    предусмотрено 140,0 тыс.руб. Работы окончены 28.03.11 г. По факту выполненных работ стоимость работ составила 135,833 тыс.руб. Выполнен ремонт деформационного шва между блок секциями с облицовкой его «Сайдингом» по металлическому каркасу жилого дома по  адресу ул. К. Маркса,22 в объеме 57 квадратных метров.

# В течение 1 квартала 2011 года собственниками помещений многоквартирных домов  не принято решений об установке коллективных приборов учета тепловой энергии. В результате этого показатель по доле объема отпуска горячей воды и тепловой энергии, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета составляет соответственно 45,3 и 35,0 % соответственно при планируемом значении на отчетный год – 100%.

# В связи с высокой стоимостью работ по установке индивидуальных приборов учета газа установка этих приборов учета идет заниженными темпами – 6% за первый квартал.

2. Подпрограмма «Благоустроенный город».

Выполнение целевых показателей подпрограммы  приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по долгосрочной целевой программе | на 1 квартал | на отчетный год | на 1 квартал (профи-нансиро-вано) | на 1 квартал (фактичес-ки выполнено) |
| Подпрограмма «Благоустроенный город» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Увеличение обслуживаемых площадей зеленых насаждений | га | 1064,87 | 1064,87 | 1064,87 |  | 1064,8 |
| 2.Увеличение протяженности обслуживаемых сетей ливневой канализации | км | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  | 8,8 |
| 3.Увеличение убираемой площади мест захоронений | га | 4,75 | 4,75 | 4,75 |  | 4,75 |
| 4.Увеличение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц города | % | 72,82 | 72,45 | 72,82 |  | 72,45 |
| 5.Снижение потребления электроэнергии в год от снижения установленной мощности при замене на светильники нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками | тыс. кВт.ч. | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 |
| (+ увеличение; |  |  |  |  |  |  |
| - экономия) |  |  |  |  |  |  |
| 6.Увеличение охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | % | 93,9 | 92,8 | 93,9 |  | 92,8 |

На 1 квартал 2011 год по данной подпрограмме предусмотрены средства в сумме 20962,2 тыс. руб. Фактическое освоение средств по подпрограмме составляет 16649,4 тыс. руб. или 79,4%. Основными причинами  недоосвоения средств является:

- корректировка объемов при заключении договоров по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов благоустройства  в связи с погодными условиями.

По состоянию на 01.04.11г. выполнены работы на сумму 18810,1 тыс.руб., что составляет 89,7% от запланированных средств. Выполнены следующие виды работ:

1.Капитальный ремонт зеленых насаждений

Выполнены работы по валке сухостойных и аварийных деревьев по старой части города – 202 шт. по следующим объектам: ул. Морская, ул. М. Горького, ул. Кооперативная, пер. Думенко, пер. Первомайский, Романовское шоссе.

2.Содержание и текущий ремонт зеленых насаждений

Выполнялись работы по уборке случайного мусора на городских территориях,  обрезке деревьев, очистке газонов от опавшей листвы и мусора.

3.Содержание и ремонт ливневой канализации

Выполнены следующие объемы работ: очистка от мусора, грязи кюветов по ул. Волгодонская; очистка от грязи, мусора, ила дождеприемных колодцев по ул. Ленина, ул. Морская; гидродинамическая промывка трубопроводов ливневой канализации по ул. Ленина, ул. Морская, ул. 30 лет Победы, ул. Энтузиастов, пр. Строителей, пр. Курчатова; ул. Черникова, 25,  бульвар Великой Победы, 22 и 30; очистка колодцев от грязи, мусора пр. Строителей, пр. Курчатова; по ул. Энтузиастов, бульвар Великой Победы, 22 и 30.

4.Прочие мероприятия по благоустройству  городских  округов и поселений

Отлов безнадзорных животных

Для обеспечения безопасности здоровья жителей и благоприятной санитарной обстановки на территории города произведен отлов безнадзорных социально-опасных животных в количестве  703 шт.

Содержание декларированных (неучтенных) внутриквартальных территорий

Заключено  25 договоров на уборку 583,5 тыс. м2 внутриквартальных неучтенных территорий. Выполнялись работы по зимнему содержанию.

Организация ритуальных услуг и  содержание мест захоронения.

Основные объемы работ, выполняемые по содержанию кладбищ - очистка от случайного мусора, вывозу мусора. На городскую свалку вывезено  282 м3 мусора.

3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Выполнение целевых показателей подпрограммы  приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по долгосрочной целевой программе | на 1 квартал | на отчетный год | на 1 квартал (профи-нансиро-вано) | на 1 квартал (фактически выполнено) |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием* | % | 1,6 | 0 | 1,6 | 0 | 0 |
| 2.Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | % | 33,9 | 0 | 33,9 |  | 0 |
| 3.Увеличение доли обеспеченности дорожной разметкой автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием; к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | % | 6,35 | 0 | 6,35 |  | 0 |
| 4.Увеличение доли автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше трех лет) | % | 1,6 | 0 | 1,6 |  | 0 |
| 5.Увеличение количества регулируемых пересечений автомобильных дорог | шт. | 24 | 0 | 24 |  | 0 |
| 6.Увеличение количества регулируемых пешеходных переходов | шт. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |

На 1 квартал 2011 год по данной подпрограмме предусмотрены средства в сумме 9981,5 тыс. руб. Фактическое освоение средств по подпрограмме составляет 8622,6 тыс. руб. или 86,4%. Основными причинами  недоосвоения средств является  корректировка объемов при заключении договоров.

По состоянию на 01.04.11г. выполнены работы на общую сумму 9567,8 тыс.руб., что составляет 95,9% от запланированных средств.

Содержание дорог

Выполнялись следующие виды работы:

- зимнее содержание дорог: сдвигание свежевыпавшего снега, посыпка территорий противогололедными материалами, удаление снежных накатов и наледей, и т д;

- уборка магистралей и бортового камня от грязи вручную;

- очистка урн от  мусора,

- подметание тротуаров и остановочных площадок.

Текущий ремонт дорог

- выполнен текущий ремонт тротуара по ул. Весенняя

- ямочный ремонт дорог  по Ростовскому шоссе, ул. Гагарина, ул. Степная,

ул. М. Горького, ул. Отдыха,

В рамках мероприятий городской целевой программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска" за отчетный период выполнялись работы по обслуживанию:

- 26 светофорных объектов;

- 2802 шт. плоских дорожных знаков;

- 27 шт. унифицированных знаков дорожных плоских;

Выполнена замена   11 дорожных знаков и установка 83 новых дорожных знаков.

4. Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска на 2011-2013 г.г."

Выполнение целевых показателей подпрограммы  приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Планируемое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по долгосрочной целевой программе | на 1 квартал | на отчетный год | на 1 квартал (профи-нансиро-вано) | на 1 квартал (фактически выполнено) |
| 1.Увеличение коэффициента использования дорожого состава: |  |  |  |  |  |  |
| - на автотранспорте |  | 0,670 | 0,670 | 0,670 |  | 0,581 |
| - на электротранспорте |  | 0,700 | 0,700 | 0,700 |  | 0,653 |
| 2.Увеличение обеспечения регулярности движения транспорта на маршрутах: |  |  |  |  |  |  |
| - на автотранспорте | % | 84,2 | 84,2 | 84,2 |  | 78,9 |
| - на электротранспорте | % | 90,6 | 90,6 | 90,6 |  | 84,9 |
| 3.Объем перевозок, всего: | тыс.пасс | 31582,9 | 7895,7 | 31582,9 |  | 5419,4 |
| - на автотранспорте | тыс.пасс | 5775,7 | 5775,7 | 5775,7 |  | 4323,1 |
| - на электротранспорте | тыс.пасс | 8480,1 | 2120,0 | 8480,1 |  | 2096,3 |
| 4.Доля электротранспортного обеспечения в городе | % | 26,9 | 26,9 | 26,9 |  | 22,5 |

По результатам работы городского пассажирского транспорта за I квартал 2011 года фактические целевые показатели подпрограммы ниже плановых.  Данное отклонение объясняется снижением объемов перевозок городским пассажирским транспортом, т.к. среди работающего на маршрутах города транспорта наблюдается изношенность подвижного состава. Обновление осуществлять достаточно сложно, так как тариф на перевозку пассажиров не повышается в течение 6 лет. На протяжении данного периода времени наблюдалось значительное повышение цен на горюче-смазочные материалы и запасные части.

Доля электротранспортного обеспечения в городе по итогам работы за I квартал 2011 г. снижена до 22,5 %. Причиной снижения является наличие на 01.01.2011г. кредиторской задолженности в размере 20,5 млн.руб. и убыточности предприятия МУП «ВТУ». Не достаточная укомплектованность штата МУП «ВТУ» водителями и кондукторами приводит к не обеспечению плановой регулярности движения транспорта на электротранспортных маршрутах.

Директор                                                                                                              А.Н. Цацулин

| Отчет |  |  |
| --- | --- | --- |
| об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие инфраструктуры города Волгодонска на период 2011-2013 годы» по состоянию на 01.04.2011 года. |  |  |
| Наименование мероприятий | Предусмотрено средств на реализацию программных мероприятий на 2011-2013гг. (тыс. рублей) | Направлено финансовых средств на реализацию программных мероприятий (тыс. рублей) | Отклонения |
|  | всего | в том числе за счет средств: | всего | в том числе за счет средств: | Степень выполнения мероприятия |
|  |  | федераль-ного бюджета | областно-го бюджета | местного бюджета | внебюд-жетных средств |  | федераль-ного бюджета | областно-го бюджета | местного бюджета | внебюд-жетных средств | тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего подпрограммам (1 + 2 + 3 + 4) | 40539,3 | 0,0 | 0,0 | 40385,9 | 153,4 | 31560,8 | 0,0 | 0,0 | 31560,8 | 0,0 | -8978,5 | 77,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Подпрограмма«Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами в городе Волгодонске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего, в т.ч. | 2695,6 | 0,0 | 0,0 | 2542,2 | 153,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2695,6 | 0,0 |
| оснащение приборами учета энергетических ресурсов; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| капитальный ремонт лифтов; | 2555,6 | 0 | 0 | 2402,2 | 153,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2555,6 | 0,0 |
| устройство пандусов; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| организация и проведение городских конкурсов; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| капремонт МКД; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| востановление деформационных швов | 140,0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -140,0 | 0,0 |
| 2 Подпрограмма «Благоустроенный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего, в т.ч. | 20962,2 | 0 | 0 | 20962,2 | 0,0 | 16649,4 | 0 | 0 | 16649,4 | 0 | -4312,8 | 79,4 |
| 1. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа, в том числе: | 5601,4 | 0 | 0 | 5601,4 | 0,0 | 6355,1 | 0 | 0 | 6355,1 | 0 | 753,7 | 113,5 |
| капитальный ремонт зеленных насаждений; | 737,7 | 0 | 0 | 737,7 | 0 | 331,3 | 0 | 0 | 331,3 | 0 | -406,4 | 44,9 |
| содержание и тек.ремонт зеленнных насаждений; | 1850,0 | 0 | 0 | 1850,0 | 0 | 3154,7 | 0 | 0 | 3154,7 | 0 | 1304,7 | 170,5 |
| содержание и ремонт ливневой канализации; | 960,2 | 0 | 0 | 960,2 | 0 | 827,3 | 0 | 0 | 827,3 | 0 | -132,9 | 86,2 |
| обустройство территорий округов; | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296,8 | 0 | 0 | 1296,8 | 0 | 1296,8 |  |
| организация и проведение городского смотра-конкурса на звание "Лучшая городская елка"; | 13,5 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 13,5 | 0 | 0 | 13,5 | 0 | 0,0 | 100,0 |
| прочие мероприятия по благоустройству и озеленению территории городского округа; | 2040,0 | 0 | 0 | 2040,0 | 0 | 731,5 | 0 | 0 | 731,5 | 0 | -1308,5 | 35,9 |
| 2.Охрана, востановление и использование лесов, в том числе: | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| лесоохранные и лесовостановительные мероприятия | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| в том числе противопожарные мероприятия | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| 3. Организация освещения улиц, в том числе | 9640,1 | 0,0 | 0,0 | 9640,1 | 0,0 | 4977,6 | 0 | 0 | 4977,6 | 0 | -4662,5 | 51,6 |
| устройство торшерного освещения; | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| содержание и ремонт объектов наружного освещения; | 3213,1 | 0 | 0 | 3213,1 | 0 | 472,5 | 0 | 0 | 472,5 | 0 | -2740,6 | 14,7 |
| освещение улиц | 6427,0 | 0 | 0 | 6427 | 0 | 4505,0 | 0 | 0 | 4505,0 | 0 | -1922,0 | 70,1 |
| 4.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 360,0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360,2 | 0 | 0 | 360,2 | 0 | 0,2 | 100,1 |
| 5. Обеспечение МАУ «ДС и ЖКХ» выполнения функций в соответствии с установленным муниципальным заданием, укрепление его материально-технической базы. | 5360,7 | 0 | 0 | 5360,7 | 0 | 4956,5 | 0 | 0 | 4956,5 | 0 | -404,2 | 92,5 |
| 3 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| всего, в т.ч. | 9981,5 | 0 | 0 | 9981,5 | 0 | 8622,6 | 0 | 0 | 8622,6 | 0 | -1358,9 | 86,4 |
| Создание безопасных и благоприятных условий для движения автотранспорта и пешеходов, в том числе: |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 1 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, в том числе: | 8498,7 | 0 | 0 | 8498,7 | 0 | 7699,2 | 0 | 0 | 7699,2 | 0 | -799,5 | 90,6 |
| капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| содержание дорог; | 8498,7 | 0 | 0 | 8498,7 | 0 | 7542,5 | 0 | 0 | 7542,5 | 0 | -956,2 | 88,7 |
| текущий ремонт дорог; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,7 | 0 | 0 | 156,7 | 0 | 156,7 |  |
| 2 Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на автомобильных дорогах общего пользования | 1482,8 | 0 | 0 | 1482,8 | 0 | 923,4 | 0 | 0 | 923,4 | 0 | -559,4 | 62,3 |
| 3 Сохранение и развитие автомобильных дорог и сооружений на них в границах городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| 4 Подпрограмма "Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска на 2011-2013 гг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Субсидии транспортникам | 6900,0 | 0 | 0 | 6900,0 | 0 | 6288,8 | 0 | 0 | 6288,8 | 0 | -611,2 | 91,1 |