Отчет об использовании финансовых средств,

выделенных на реализацию программных мероприятий

«Обеспечение безопасности дорожного движения

на территории города Волгодонска в 2010 году»

по состоянию на 31 декабря 2010 года

| № п/п |  | Предусмотрено средств на реализацию программных мероприятий на 2009 г. (тыс. руб.) | Направлено финансовых средств на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: | Всего | в том числе за счет средств: |
|  |  |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета | Внебюджетных средств |  | Федерального бюджета | Областного бюджета | Местного бюджета | Внебюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ИТОГО | 7759,50 |  |  | 7759,50 |  | 7758,32 |  |  | 7758,32 |  |
|  | В том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание технических средств регулирования дорожного движения в соответствии с требованиями государственных стандартов | 3671,77 |  |  | 3671,77 |  | 3671,77 |  |  | 3671,77 |  |
| 1.1 | Эксплуатация 29 шт. светофорных объектов | 1696,45 |  |  | 1696,45 |  | 1696,45 |  |  | 1696,45 |  |
| 1.2 | Эксплуатация 2829 шт. дорожных знаков | 1635,54 |  |  | 1635,54 |  | 1635,54 |  |  | 1635,54 |  |
| 1.3 | Замена 259 шт. плоских дорожных знаков | 312,58 |  |  | 312,58 |  | 312,58 |  |  | 312,58 |  |
| 1.4 | Ремонт светофорного объекта ул. Энтузиастов – ул. Гагарина поврежденного вследствие ДТП | 27,20 |  |  | 27,20 |  | 27,20 |  |  | 27,20 |  |
| 2 | Внедрение методов организации дорожного движения с разделением пешеходных и транспортных потоков в пространстве и времени | 937,53 |  |  | 937,53 |  | 937,53 |  |  | 937,53 |  |
| 2.1 | Проектирование и устройство одного светофорного объекта | 303,27 |  |  | 303,27 |  | 303,27 |  |  | 303,27 |  |
| 2.2 | Проектирование и устройство двух регулируемых пешеходных переходов с таймером обратного отсчета времени | 634,26 |  |  | 634,26 |  | 634,26 |  |  | 634,26 |  |
| 3 | Разработка мероприятий по ликвидации очагов дорожно-транспортных происшествий | 3150,20 |  |  | 3150,20 |  | 3149,02 |  |  | 3149,02 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1 | Нанесение 8550 м2 линий дорожной разметки машиной ДЭ-21 | 599,89 |  |  | 599,89 |  | 599,89 |  |  | 599,89 |  |
| 3.2 | Нанесение 5344 м2 дорожной разметки «Пешеходный переход» («Зебра») | 1486,05 |  |  | 1486,05 |  | 1486,05 |  |  | 1486,05 |  |
| 3.3 | Установка 395 шт. дорожных знаков на магистралях города | 1064,26 |  |  | 1064,26 |  | 1063,08 |  |  | 1063,08 |  |

Заместитель главы Администрации

города Волгодонска по городскому хозяйству										     А.М. Милосердов

А.Н. Цацулин

25 28 07