Информация об исполнении плана мероприятий «Волгодонск – наш общий дом», раздел «Волгодонск – город добрых дел»

| п/п | Наименование объектов по отраслям экономики | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство 105-квартирного жилого дома № 27 по ул. Маршала Кошевого | IV кв. 2009, 18 ноября | Админ.города МАУ «УГС», ООО «Куб-2,5» | ввод I оче-реди – 1624 м2 |
| 2 | Строительство 49-квартирного жилого дома по ул.Гаражной, 185 | IV кв. 2009 | Админ.города МАУ «УГС», ООО «Сенивит» | торж. ввод – 05.02.2010 |
| 3 | Завершение газификации старой части города, в бывшей ст .Соленовской и Красноярской | завершено в 2009 | Админ.города МАУ «УГС» |  |
| 4. | Выполнена реконструкция площадей города: - площадь у Торгового центра - площадь Победы - площадь у ДК им.Курчатова | IV кв.2009 II кв. 2010 III кв. 2010 | Главный архитектор города, отдел территориаль-ного развития |  |
| 5. | Установлены въездные знаки на Ростовском шоссе, Романовском шоссе и Цимлянском шоссе (архитектурный облик знаков) | 2009-2010 | Главный архитектор города, отдел территориаль-ного развития |  |
| 6. | Строительство троллейбусной линии вокруг мкр. В-8 и В-9 | 2009 год | Админ.города МАУ «УГС» |  |
| 7. | Реконструкция мостового перехода, устройство объездной дороги от Жуков-ского шоссе по ул.Железнодорожной (нечетная сторона) до путепровода | ПИР – 2008, | Админ.города МАУ «УГС» | Выполнены предпроект-ные работы, отсутствие средств |
| 8. | Строительство спортивного комплекса в районном парке «Молодежный» | ПИР – 2008-2009 | Админ.города МАУ «УГС» | Проект на экспертизе |