Администрация

города Волгодонска

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

04.04.2011											№ 7/1.1-1

г. Волгодонск

О перспективах развития

инженерной инфраструктуры

города в целях обеспечения

выполнения программы

строительства и ввода жилья

на 2011-2015 годы

Заслушав информацию заместителя главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и архитектуре Н.А. Плыгунова о перспективах развития инженерной инфраструктуры города в целях обеспечения выполнения программы строительства и ввода жилья на 2011-2015 годы,

коллегия Администрации города Волгодонска решает:

1. Принять информацию к сведению.

2. Заместителю главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и архитектуре Н.А. Плыгунову:

2.1. подготовить документы и разместить для проведения конкурсных торгов на выполнение расчетных схем инженерных сетей водоснабжения и водоотведения (до 15.05.2011);

2.2. подготовить документы и разместить для проведения конкурсных торгов на разработку проектно-сметной документации строительства сетей водопровода и канализации в мкр. В-14, В-25 и строительство КНС в
мкр. В-И (в течение месяца после получения выполненных проектов расчетных схем водоснабжения и водоотведения).

3. Заместителю главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Г. Тену:

3.1. представить предложения по финансированию расчетной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Волгодонск» (до 03.05.2011);

3.2. при формировании бюджета муниципального образования «Город Волгодонск» на 2012 год предусмотреть средства на завершение строительства 3, 4 блок-секций жилого дома № 27 по ул. Маршала Кошевого для граждан, состоящих на учете в муниципальной очереди, в объеме 46,0 млн. руб.

4. Главному архитектору города Волгодонска – председателю Комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска М.А. Усову, председателю Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохину считать нецелесообразным формирование и реализацию под жилищное строительство земельных участков, не обеспеченных инженерной инфраструктурой.

5. Главному архитектору города Волгодонска – председателю Комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска М.А. Усову:

5.1. уточнить технические условия инвестиционных площадок, выделенных под многоэтажную застройку и представить их в КУИ города Волгодонска (до 20.05.2011);

5.2. совместно с председателем Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохиным, директором МАУ «ДСиЖКХ» А.Н. Цацулиным представить предложения о комплексном развитии застроенных микрорайонов индивидуальной застройки с учетом выполнения мероприятий по водопонижению (до 01.06.2011).

6. Председателю Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохину провести аукционные торги по инвестиционным площадкам, выделенным под многоэтажную застройку (20.08.2011).

7. Контроль за исполнением пп. 4, 5, 6 решения коллегии Администрации города Волгодонска возложить на заместителей главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и архитектуре Н.А. Плыгунова, экономике и финансам М.Г. Тена, городскому хозяйству А.М. Милосердова, пп. 2, 3 оставляю за собой.

Председатель коллегии							В.А. Фирсов

Секретарь коллегии							В.В. Позднякова

Администрация

города Волгодонска

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

04.04.2011											№ 7/1.1-2

г. Волгодонск

Об итогах выполнения Плана
основных мероприятий
Администрации города
Волгодонска за I квартал 2011 года

Заслушав доклад начальника отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска В.Ф. Осипову об итогах выполнения Плана основных мероприятий Администрации города Волгодонска за I квартал 2011 года,

коллегия Администрации города Волгодонска решает:

1. Принять информацию к сведению.

2. Начальнику отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска В.Ф. Осиповой информировать коллегию Администрации города Волгодонска о выполнении Плана основных мероприятий Администрации города Волгодонска по итогам каждого квартала (ежеквартально).

3. Заместителям главы Администрации города Волгодонска, управляющему делами Администрации города Волгодонска обеспечить проведение ежемесячных совещаний с руководителями структурных подразделений и органов Администрации города Волгодонска, находящимися в непосредственном их подчинении, по вопросам результативности проводимых мероприятий и повышения исполнительской дисциплины.

4. Главным распорядителям средств местного бюджета до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел стратегического планирования и инвестиций Администрации города Волгодонска (И.В. Столяр) отчет о реализации муниципальных долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ (ежеквартально).

5. Начальнику отдела стратегического планирования и инвестиций Администрации города Волгодонска И.В. Столяру:

- до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять общий отчет о реализации муниципальных долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ (ежеквартально);

- рассмотреть предложение о включении в Порядок принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и в Порядок реализации ведомственных целевых программ дополнений в части проведения общественной экспертизы проектов программ и публичных отчетов о ходе их реализации (до 01.05.2011).

6. Руководителям структурных подразделений Администрации города Волгодонска, органов Администрации города Волгодонска – разработчикам нормативных правовых актов о создании коллегиальных органов (комиссий, советов) Администрации города Волгодонска согласовывать проекты нормативно-правовых актов с заместителем главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.Н. Графовым.

7. Контроль за исполнением п. 2 решения коллегии Администрации города Волгодонска возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.Н. Графова, пп. 3, 4, 5, 6 оставляю за собой.

Председатель коллегии							В.А. Фирсов

Секретарь коллегии							В.В. Позднякова

Администрация

города Волгодонска

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

04.04.2011											№ 7/1.1-3

г. Волгодонск

О программе модернизации
здравоохранения на 2011-
2012 года в Ростовской области

Заслушав информацию начальника Управления здравоохранения г. Волгодонска В.Я. Гапона о программе модернизации здравоохранения на 2011-2012 года в Ростовской области,

коллегия Администрации города Волгодонска решает:

1. Принять информацию к сведению.

2. Начальнику Управления здравоохранения г. Волгодонска В.Я. Гапону представить предложения по использованию высвобождаемых средств городского бюджета в связи со вступлением в силу программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы (до 08.04.2011).

3. Контроль за исполнением решения коллегии Администрации города Волгодонска возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию Н.В. Полищук.

Председатель коллегии							В.А. Фирсов

Секретарь коллегии							В.В. Позднякова