Администрация

города Волгодонска

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

24.02.2011											№ 4/1.1-1

г. Волгодонск

Об итогах работы за 2010 год
муниципальных учреждений
культуры и задачах на 2011 год

Заслушав доклад начальника Отдела культуры г. Волгодонска Н.Г. Бондаренко об итогах работы за 2010 год муниципальных учреждений культуры (ДК им. Курчатова, МАУК «Парк Победы», ДК «Октябрь») и задачах на 2011 год,

коллегия Администрации города Волгодонска решает:

1. Принять информацию начальника Отдела культуры г. Волгодонска Н.Г. Бондаренко об итогах работы за 2010 год муниципальных учреждений культуры (ДК им. Курчатова, МАУК «Парк Победы», ДК «Октябрь») и задачах на 2011 год к сведению.

2. Директору МАУК «Парк Победы» Е.В. Пономаревой:

2.1. приобрести новый аттракцион для укрепления материально-технической базы за счет собственных средств и других источников финансирования (до 25.12.2011);

2.2. сдать в аренду свободные помещения и твердые покрытия
(до 01.06.2011).

3. Директору МАУК «ДК им. Курчатова» С.М. Егошину:

3.1. в связи с реорганизацией МУ «Волгодонской парк культуры и отдыха «Дружба» сдать в аренду твердые покрытия (в парке «Дружба») под торговые точки (до 01.07.2011);

3.2. предусмотреть в 2012 году средства на укрепление материально-технической базы и приобрести уличный спортивно-игровой аттракцион «Детский городок» (до 01.04.2012);

3.3. обеспечить обработку деревянных конструкций 2 600 м2 (пол, колосники), одежды сцены (4 комплекта), сгораемых декораций, двух занавесов (двухсторонняя обработка) большого и малого залов огнезащитным составом (с учетом экспертизы) (до 25.03.2011);

3.4. разработать ПСД капитального ремонта внутренней системы электроснабжения (с учетом экспертизы) (до 20.05.2011);

3.5. разработать ПСД ремонта автоматической установки водяного пожаротушения и автоматизации внутреннего противопожарного водопровода большого зала и подвального помещения МАУК «ДК им. Курчатова» (до 01.06.2011);

3.6. привести в рабочее состояние ввод водопровода МАУК «ДК им. Курчатова» (до 30.04.2011);

3.7. приобрести и установить пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода (с комплектующими) (до 10.05.2011);

3.8. приобрести пожарные рукава (32 шт. × 1 830,00 руб.) (до 25.03.2011);

3.9. приобрести и установить двери противопожарные второго типа (45 шт.) (до 10.05.2011);

3.10. обеспечить размещение планов эвакуации и знаков пожарной безопасности (до 25.03.2011);

3.11. произвести ремонт отделки стен помещений: демонтаж сгораемых материалов и отделка несгораемыми материалами (до 20.03.2011);

3.12. провести ремонт автоматической установки водяного пожаротушения и автоматизации внутреннего противопожарного водопровода большого зала и подвального помещения МАУК «ДК им. Курчатова» (до 01.10.2011);

3.13. провести ремонт внутренней системы электроснабжения (до 01.12.2011).

4. Директору МАУК ДК «Октябрь»» Н.А. Голинской:

4.1. рекомендовать провести подготовительные работы к проведению капитального ремонта (по разработке и составлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт) (до 01.12.2011);

4.2. разработать перспективный план развития учреждения нового типа, полагаясь на опыт автономных учреждений культуры регионов России
(до 01.12. 2011);

4.3. обеспечить замену пожарных шкафов и кранов (до 12.03.2011);

4.4. обеспечить установку противодымной вентиляции (до 18.05.2011);

4.5. обеспечить ремонт противопожарного водопровода (до 20.03.2011).

5. Контроль за исполнением решения коллегии Администрации города Волгодонска возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию Н.В. Полищук.

Председатель коллегии							В.А. Фирсов

Секретарь коллегии							В.В. Позднякова

Администрация

города Волгодонска

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

24.02.2011											№ 4/1.1-2

г. Волгодонск

Об итогах работы по
обращениям граждан в 2010 году
и задачах на текущий период

Заслушав доклад начальника общего отдела Администрации города Волгодонска Н.В. Чуприной об итогах работы по обращениям граждан в структурные подразделения и органы Администрации города Волгодонска в 2010 году и задачах на текущий период,

коллегия Администрации города Волгодонска решает:

1. Принять информацию начальника общего отдела Администрации города Волгодонска Н.В. Чуприной об итогах работы по обращениям граждан в структурные подразделения и органы Администрации города Волгодонска в 2010 году и задачах на текущий период к сведению.

2. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна):

2.1. докладывать на Коллегии об итогах работы по обращениям граждан в структурные подразделения и органы Администрации города Волгодонска (раз в полугодие, 1-я декада последующего месяца);

2.2. разработать административный регламент по оказанию муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан и ведению приемов (до 01.03.2011);

2.3. организовать и провести семинар для руководителей МАУ «ДСиЖКХ» и УО на тему «О порядке рассмотрения обращений граждан»
(до 01.06.2011);

2.4. совместно с контрольно-аналитическим отделом Администрации города Волгодонска (Н.А. Ульченко) подготовить аналитическую информацию по проверкам качества подготовленных ответов гражданам за I квартал 2011 года (до 15.04.2011).

3. Контроль за исполнением решения коллегии Администрации города Волгодонска возложить на управляющего делами Администрации города Волгодонска И.В. Орлову.

Председатель коллегии							В.А. Фирсов

Секретарь коллегии							В.В. Позднякова

Администрация

города Волгодонска

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

24.02.2011											№ 4/1.1-3

г. Волгодонск

О задачах и координации
работы по реализации
программы в области
энергосбережения в 2011 году

Заслушав доклад и.о. начальника отдела координации деятельности служб городского хозяйства Администрации города Волгодонска А.В. Александриенко о задачах и координации работы по реализации программы в области энергосбережения в 2011 году,

коллегия Администрации города Волгодонска решает:

1. Принять информацию и.о. начальника отдела координации деятельности служб городского хозяйства Администрации города Волгодонска А.В. Александриенко о задачах и координации работы по реализации программы в области энергосбережения в 2011 году к сведению.

2. Управлению образования г. Волгодонска (Т.А. Самсонюк), Управлению здравоохранения г. Волгодонска (В.Я. Гапон), Отделу культуры г. Волгодонска (Н.Г. Бондаренко), Департаменту труда и социального развития Администрации города Волгодонска (А.А. Пашко), административно-хозяйственному отделу Администрации города Волгодонска (С.А. Резникова), МАУ «ДСиЖКХ» (С.А. Вислоушкин), Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска (И.В. Батлуков), МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» (Е.М. Анферов), Комитету по управлению имуществом города Волгодонска (Е.В. Ерохин), МАУ «Управление городского строительства» (В.В. Жаханович), Отделу ЗАГС Администрации города Волгодонска Ростовской области (А.И. Мишанина):

2.1. сформировать перечень объектов, подлежащих обязательному энергетическому обследованию по состоянию на 01.03.2011 (до 10.03.2011);

2.2. составить график очередности проведения энергетического обследования (до 01.04.2011);

2.3. до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в отдел координации деятельности служб городского хозяйства отчет о снижении потребления энергоресурсов, согласно требований ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ежеквартально, до 29.12.2011);

2.4. представить в отдел координации деятельности служб городского хозяйства Администрации города Волгодонска список лиц, ответственных за закупку осветительных приборов для нужд уличного и внутреннего освещения (до 05.03.2011).

3. Начальнику отдела координации деятельности служб городского хозяйства А.Н. Цацулину осуществлять методическую помощь руководителям органов Администрации города Волгодонска с целью повышения эффективности организации и проведения энергетического обследования объектов (постоянно, до 29.12.2011).

4. Контроль за исполнением решения коллегии Администрации города Волгодонска возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Председатель коллегии							В.А. Фирсов

Секретарь коллегии							В.В. Позднякова

Администрация

города Волгодонска

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

24.02.2011											№ 4/1.1-4

г. Волгодонск

О результатах работы и
дальнейшей деятельности по
решению проблем
эксплуатационной надежности
объектов города Волгодонска

Заслушав доклад директора МАУ «Управление городского строительства» города Волгодонска В.В. Жахановича о результатах работы и дальнейшей деятельности по решению проблем эксплуатационной надежности объектов города Волгодонска,

коллегия Администрации города Волгодонска решает:

1. Принять доклад директора МАУ «Управление городского строительства» города Волгодонска В.В. Жахановича о результатах работы и дальнейшей деятельности по решению проблем эксплуатационной надежности объектов города Волгодонска к сведению.

2. Заместителю главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и архитектуре Н.А. Плыгунову, директору МАУ «УГС» В.В. Жахановичу продолжить работу с Администрацией Ростовской области и Министерством регионального развития РФ в части получения средств на приведение в нормативное состояние объектов города.

3. Директору МАУ «УГС» В.В. Жахановичу представить предложения о возможности использования современных приборов для исследования уровня подземных вод (до 01.04.2011).

4. Заместителю главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам М.Г. Тену дать предложения по выделению:

4.1. денежных средств в сумме 3 200,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации и проведение экспертизы проекта в 2011 году по объектам: «Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 42/8 по ул. Энтузиастов», «Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 48 по ул. Энтузиастов»;

4.2. денежных средств в сумме 3 406,0 тыс. рублей на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Защита от подтопления грунтовыми водами территории жилой застройки бывшей станицы Соленовской (I этап)» (до 15.03.2011).

5. МАУ «ДСиЖКХ» (С.А. Вислоушкин) принять меры по возобновлению инструментального наблюдения за объектами, на которых требуется срочное выполнение работ по повышению эксплуатационной надежности, а также объектов, на которых работы по ПЭН были выполнены ранее. Представить расчет потребности средств на выполнение инструментального наблюдения за объектами (до 20.03.2011).

6. Контроль за исполнением п. 3 решения коллегии Администрации города Волгодонска возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и архитектуре Н.А. Плыгунова, п. 5 на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова, пп. 2, 4 оставляю за собой.

Председатель коллегии							В.А. Фирсов

Секретарь коллегии							В.В. Позднякова